Registre des décisions

Théo Delmas
Lauric Teysseyre
Pierre-Louis Renon
Julien Wattier

Université Paul Sabatier
Master Informatique 1

# Liste des décisions
## Systématisation de l’utilisation de liveshare
Description : Ajout d’un paragraphe concernant l’utilisation de liveshare pour débugger les autres développeurs dans le plan de communication.
Contexte : Le debbugage des pairs était compliqué car pour voir le code il fallait streamer son IDE et les autres développeurs ne pouvait donc pas voir tout le code.
D’autre part des propositions de peer-programming avaient été émise mais jamais concrétisé.
Date : 15/03/2023
## Écriture de rapport de réunion
Description : Ajout d’un paragraphe précisant que les revues de sprint sont enregistrées et que des rapports de réunion sont produits ultérieurement.
Contexte : La seconde version du plan projet nous a poussé à revoir notre organisation et notamment à avoir une trace écrite des revues de sprint qui sont des réunions majeures pour ce projet.
Date : 16/03/2023
## Arrêt de production sur le système de recherche
Description : L’ensemble des informations relatives à la production d’un système de recherche des contraintes est retiré du rapport.
Contexte : Faute de temps pour continuer le projet, l’équipe s’est mis d’accord avec le client pour ne pas produire le système de recherche de contrainte et de se consacrer sur l’affichage des documentations.
Date : 29/03/2023